# BACKLOG TÉCNICO
ERP DE GESTIÓN DE SINIESTROS DEL HOGAR

Derivado del documento maestro funcional y del anexo de transición del ERP heredado (PWGS).
Estructurado por épicas, historias de usuario y criterios de aceptación para desarrollo.

| Objetivo del entregable | Traducir el documento maestro en un backlog accionable para producto, análisis funcional, arquitectura, desarrollo, QA e implantación. |
| --- | --- |
| Cobertura | 13 épicas: plataforma, operación core, satélites, reporting y migración desde legacy. |
| Nivel de detalle | Historias redactadas en formato usuario + criterios de aceptación verificables, con prioridad y referencias al legado. |
| Uso recomendado | Base para refinamiento, estimación, sprint planning, definición de releases y trazabilidad funcional durante la transición. |

Cómo leer este backlog P0 = imprescindible para la salida inicial y continuidad operativa. P1 = necesario para completar el flujo core y controlar rentabilidad. P2 = evolución estratégica, escalado y excelencia operacional.

# 1. Enfoque de priorización

El backlog se ha ordenado siguiendo una lógica de implantación progresiva. Primero se construye la plataforma común y el flujo operativo mínimo viable (alta de expediente, comunicaciones, maestros, planificación y app de campo). En una segunda ola se incorporan los módulos que cierran el ciclo económico y controlan desviaciones (excepciones, baremos, facturación, logística). En una tercera ola se activan capacidades de analítica avanzada y portales satélite.

# 2. Resumen ejecutivo de épicas

| ID | Épica | Valor | Prioridad | Wave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-00 | Plataforma base, arquitectura y gobierno técnico | Crear la base técnica común que soportará todos los módulos: autenticación, API Gateway, bus de eventos, observabilidad, entornos y CI/CD. | P0 | Wave 0 |
| EP-01 | Ingesta de encargos y apertura de expediente | Eliminar entrada manual y normalizar el alta de siniestros B2B/B2C desde correo, API, formularios o carga asistida. | P0 | Wave 1 |
| EP-02 | CRM operacional, seguimiento y comunicaciones omnicanal | Centralizar toda la conversación del expediente en una línea temporal única con trazabilidad de email, SMS, logs y acciones manuales. | P0 | Wave 1 |
| EP-03 | Maestros y configuración corporativa | Modelar empresa, compañías, usuarios, operarios, formas de pago, cuentas bancarias y parámetros base del ERP. | P0 | Wave 1 |
| EP-04 | Planificación, agenda y smart dispatch | Asignar correctamente operarios y citas, respetando disponibilidad, especialidad, capacidad y SLA de primer contacto. | P0 | Wave 1 |
| EP-05 | App móvil del operario y ejecución en campo | Convertir el móvil del operario en el punto único de captura de evidencias, reporte de trabajos y conformidad del cliente. | P0 | Wave 1 |
| EP-06 | Excepciones operativas, SLA y task manager interno | Asegurar que nada queda olvidado: pendientes, informes caducados, tareas internas, alertas persistentes y control de cumplimiento. | P1 | Wave 2 |
| EP-07 | Baremos, presupuesto y validación técnica | Traducir la ejecución técnica a conceptos económicos estructurados y auditables, listos para facturación y control de margen. | P1 | Wave 2 |
| EP-08 | Facturación, cobro y tesorería | Garantizar que todo expediente finalizado se facture, se envíe por el protocolo correcto y se controle hasta el cobro. | P1 | Wave 2 |
| EP-09 | Proveedores y logística de materiales | Controlar pedidos de material vinculados al expediente y evitar paralizaciones por falta de suministro. | P1 | Wave 2 |
| EP-10 | BI, reporting y autofacturación | Explotar la información operativa y financiera para dirección, control de rentabilidad y gestión de subcontratados. | P2 | Wave 3 |
| EP-11 | Portal de peritos y auditoría técnica | Permitir a peritos externos revisar evidencias y emitir instrucciones sin bloquear el expediente en correo o canales paralelos. | P2 | Wave 3 |
| EP-12 | Portal de transparencia para el asegurado / cliente final | Reducir llamadas y mejorar la experiencia del asegurado mediante un enlace seguro de seguimiento y gestión de cita. | P2 | Wave 3 |
| EP-13 | Migración, calidad de datos y transición desde PWGS | Permitir una transición ordenada desde el ERP heredado asegurando equivalencia funcional, trazabilidad y limpieza de datos. | P0 | Wave 0-2 |

# 3. Secuencia recomendada de releases

| Release | Objetivo | Épicas incluidas | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 | Base técnica y gobierno | EP-00, EP-13 (arranque) | Plataforma preparada, seguridad base, contratos de integración y plan de migración. |
| R1 | Operación mínima viable | EP-01, EP-02, EP-03, EP-04, EP-05 | Alta de expedientes, comunicación, planificación y recepción de partes en campo. |
| R2 | Control operacional y económico | EP-06, EP-07, EP-08, EP-09 | Excepciones, presupuestos, facturación, cobro y logística material. |
| R3 | Escalado y excelencia | EP-10, EP-11, EP-12, EP-13 (cierre) | Analítica, portales externos, coexistencia controlada y salida definitiva del legacy. |

# 4. Backlog detallado por épicas

A continuación se desarrolla cada épica con su objetivo, prioridad, referencia al legado y las historias de usuario que deberían refinarse en sesiones de análisis funcional y grooming técnico.

## EP-00 · Plataforma base, arquitectura y gobierno técnico

Prioridad: P0   |   Wave: Wave 0   |   Referencia legacy: Transversal a todo PWGS

Crear la base técnica común que soportará todos los módulos: autenticación, API Gateway, bus de eventos, observabilidad, entornos y CI/CD.

| Historias | Foco de negocio | Salida esperada |
| --- | --- | --- |
| 5 | Crear la base técnica común que soportará todos los módulos: autenticación, API Gateway, bus de eventos, observabilidad, entornos y CI/CD. | Épica lista para refinamiento funcional, diseño técnico, estimación y planificación por sprint. |

### US-00.01

Como arquitecto de plataforma quiero disponer de un API Gateway único para enrutar peticiones, aplicar autenticación y centralizar políticas para evitar acoplamientos entre frontend y microservicios.

Dependencias: ninguna   |   Referencias legacy: transversal

#### Criterios de aceptación

Existe un punto único de entrada para frontend web, app móvil y portales externos.

Todas las APIs protegidas requieren autenticación y autorización basada en rol.

El gateway registra trazas de petición, tiempos de respuesta y errores por servicio.

### US-00.02

Como equipo de desarrollo quiero disponer de un bus de eventos con contratos versionados para que los módulos reaccionen en tiempo real sin integraciones punto a punto.

Dependencias: API Gateway y modelo de eventos   |   Referencias legacy: automatización de eventos

#### Criterios de aceptación

Se definen eventos de dominio mínimos: ExpedienteCreado, CitaAgendada, ParteRecibido, ExpedienteFinalizado, FacturaEmitida y PedidoConfirmado.

Cada evento incluye payload, versionado, identificador correlacionado y timestamp.

Los consumidores pueden reprocesar eventos fallidos mediante colas de reintento y DLQ.

### US-00.03

Como DevOps quiero pipelines CI/CD y entornos segregados para desplegar cambios con trazabilidad y rollback controlado.

Dependencias: repositorios y estrategia de infraestructura   |   Referencias legacy: no aplica

#### Criterios de aceptación

Existen entornos al menos de desarrollo, pruebas y producción con configuraciones separadas.

Cada despliegue ejecuta validaciones automáticas, pruebas y migraciones seguras.

Puede revertirse una versión sin pérdida de datos ni indisponibilidad prolongada.

### US-00.04

Como responsable técnico quiero observabilidad integral para detectar incidencias de rendimiento, sincronización y negocio antes de que afecten al SLA.

Dependencias: logging y métricas instrumentadas   |   Referencias legacy: informes y auditoría

#### Criterios de aceptación

Todos los servicios emiten logs estructurados con correlation_id.

Se monitorizan métricas de negocio y plataforma: tiempo de primer contacto, partes pendientes, facturas caducadas y latencia por API.

Existen alertas configurables para caídas de integraciones críticas, colas saturadas y errores repetidos.

### US-00.05

Como responsable de seguridad quiero un modelo RBAC/ABAC unificado para controlar el acceso por rol, empresa, compañía y expediente.

Dependencias: identidad y catálogo de roles   |   Referencias legacy: usuarios compañía, usuario operario, datos usuario

#### Criterios de aceptación

Los roles mínimos incluyen administración, tramitación, supervisor, operario, proveedor, perito, cliente y financiero.

El sistema impide acceso a expedientes y datos económicos fuera del ámbito autorizado.

Toda operación sensible queda auditada con usuario, fecha, contexto y resultado.

## EP-01 · Ingesta de encargos y apertura de expediente

Prioridad: P0   |   Wave: Wave 1   |   Referencia legacy: apertura.php?nuevo=1

Eliminar entrada manual y normalizar el alta de siniestros B2B/B2C desde correo, API, formularios o carga asistida.

| Historias | Foco de negocio | Salida esperada |
| --- | --- | --- |
| 4 | Eliminar entrada manual y normalizar el alta de siniestros B2B/B2C desde correo, API, formularios o carga asistida. | Épica lista para refinamiento funcional, diseño técnico, estimación y planificación por sprint. |

### US-01.01

Como tramitador quiero recibir automáticamente nuevos encargos en la bandeja de asignaciones para reducir tiempos de alta y errores de transcripción.

Dependencias: EP-00   |   Referencias legacy: código, compañía, empresa, anno_pap, danos, observaciones, urgente_servicio

#### Criterios de aceptación

Los encargos entrantes se registran sin necesidad de tecleo manual cuando existe fuente estructurada.

Cada alta genera expediente con identificador único, estado inicial y trazabilidad de origen.

La bandeja muestra los nuevos expedientes en tiempo real sin recargar la página.

### US-01.02

Como sistema quiero parsear y mapear datos atómicos del encargo para poblar correctamente expediente, compañía, asegurado y metadatos operativos.

Dependencias: catálogo de datos maestro   |   Referencias legacy: apertura.php y seguimiento cabecera

#### Criterios de aceptación

El parser separa referencia, póliza, año, urgencia, compañía, empresa facturadora, descripción del daño y observaciones.

Los errores de parseo quedan marcados para revisión humana con detalle del campo afectado.

No se permite crear expediente si faltan datos críticos definidos por regla de negocio.

### US-01.03

Como tramitador quiero editar inline los datos de apertura antes de continuar el flujo para corregir erratas sin abrir pantallas secundarias.

Dependencias: expediente creado   |   Referencias legacy: apertura.php

#### Criterios de aceptación

Los campos editables permiten corrección inmediata y guardado auditado.

Las modificaciones quedan registradas con valor anterior y nuevo valor.

La interfaz diferencia claramente datos heredados, datos normalizados y datos pendientes de validación.

### US-01.04

Como supervisor quiero clasificar el expediente por urgencia, tipología y etiquetas de negocio para enrutarlo correctamente desde el inicio.

Dependencias: gestor de tipos y reglas   |   Referencias legacy: urgente_servicio, servicio_puntual, gestor_tipos.php

#### Criterios de aceptación

Puede marcarse urgente, VIP y otras banderas configurables.

La clasificación condiciona SLA, prioridad visual y automatizaciones posteriores.

Las etiquetas quedan disponibles para búsqueda, reporting y reglas de eventos.

## EP-02 · CRM operacional, seguimiento y comunicaciones omnicanal

Prioridad: P0   |   Wave: Wave 1   |   Referencia legacy: seguimiento.php > eventos, SMS y comunicaciones; form_compania correo e integraciones

Centralizar toda la conversación del expediente en una línea temporal única con trazabilidad de email, SMS, logs y acciones manuales.

| Historias | Foco de negocio | Salida esperada |
| --- | --- | --- |
| 4 | Centralizar toda la conversación del expediente en una línea temporal única con trazabilidad de email, SMS, logs y acciones manuales. | Épica lista para refinamiento funcional, diseño técnico, estimación y planificación por sprint. |

### US-02.01

Como tramitador quiero una timeline cronológica unificada del expediente para consultar todo el contexto sin cambiar de herramienta.

Dependencias: EP-01   |   Referencias legacy: seguimiento, tipo_mensaje, info

#### Criterios de aceptación

La timeline integra eventos del sistema, acciones humanas, emails, SMS, notas internas y cambios de estado.

Cada elemento muestra fecha, actor, canal, resultado y vínculo al expediente.

La línea temporal admite filtros por tipo de evento y búsqueda textual.

### US-02.02

Como tramitador quiero enviar emails y SMS desde el expediente con plantillas dinámicas para acelerar la comunicación y mantener evidencia.

Dependencias: plantillas y conectores de mensajería   |   Referencias legacy: id_texto_predefinido_email, email_asegurado_envio, asunto_asegurado_envio, texto_email, telefono_sms_envio, texto_sms

#### Criterios de aceptación

El usuario puede seleccionar plantilla, revisar el contenido y enviar por canal autorizado.

Las variables dinámicas se resuelven con datos vigentes del expediente antes del envío.

El resultado del envío queda registrado con estado entregado, fallido o pendiente de reintento.

### US-02.03

Como responsable de integración quiero conectores IMAP/SMTP/API por compañía para recibir y emitir comunicaciones según el protocolo del cliente.

Dependencias: maestros de compañía   |   Referencias legacy: servidor_correo_colaborador, remitente_correo_colaborador, correo_colaborador, correo_pass_colaborador, codigo_usuario_companyia

#### Criterios de aceptación

Cada compañía puede definir su canal de integración y credenciales segregadas.

Las comunicaciones entrantes se asocian automáticamente al expediente correcto cuando existe referencia suficiente.

Los fallos de autenticación o mapeo generan alerta operativa y quedan trazados.

### US-02.04

Como usuario de negocio quiero un buscador universal multiatributo para localizar expedientes por teléfono, nombre, dirección, referencia o etiqueta.

Dependencias: indexación y normalización de datos   |   Referencias legacy: búsqueda transversal del ERP

#### Criterios de aceptación

La búsqueda admite combinación de criterios exactos y difusos.

Los resultados distinguen expedientes, clientes, operarios, compañías y documentos relacionados.

La respuesta se mantiene dentro del umbral de rendimiento definido para consulta operativa.

## EP-03 · Maestros y configuración corporativa

Prioridad: P0   |   Wave: Wave 1   |   Referencia legacy: empresa.php, form_compania.php, form_operario.php, datos_usuario.php, condiciones.php, gestor_tipos.php

Modelar empresa, compañías, usuarios, operarios, formas de pago, cuentas bancarias y parámetros base del ERP.

| Historias | Foco de negocio | Salida esperada |
| --- | --- | --- |
| 5 | Modelar empresa, compañías, usuarios, operarios, formas de pago, cuentas bancarias y parámetros base del ERP. | Épica lista para refinamiento funcional, diseño técnico, estimación y planificación por sprint. |

### US-03.01

Como administrador quiero mantener la ficha maestra de empresa para parametrizar identidad fiscal, branding, facturación y cumplimiento legal.

Dependencias: EP-00   |   Referencias legacy: empresa.php

#### Criterios de aceptación

La ficha de empresa incluye datos fiscales, SMS, dirección, contacto, país, residencia, prefijo de facturación y texto de protección de datos.

Los cambios de configuración quedan versionados y con fecha de vigencia.

La parametrización está disponible para facturas, documentos, comunicaciones y reportes.

### US-03.02

Como administrador quiero gestionar la configuración completa de cada compañía aseguradora para adaptar tarifas, integraciones, zonas y reglas operativas.

Dependencias: catálogo de maestros   |   Referencias legacy: form_compania.php

#### Criterios de aceptación

La ficha de compañía soporta datos básicos, subcuentas, forma de pago, cuenta bancaria, provincias, descuentos, IVA, tipificaciones y usuarios.

Las credenciales e integraciones se almacenan cifradas y segregadas por entorno.

La parametrización influye en apertura, planning, presupuestos, facturación y comunicaciones.

### US-03.03

Como supervisor quiero mantener la red de operarios con datos logísticos, bancarios, categorías y automatizaciones para asignar correctamente trabajos.

Dependencias: catálogo de especialidades   |   Referencias legacy: form_operario.php

#### Criterios de aceptación

La ficha del operario incluye datos personales o societarios, contacto, IBAN, subcuenta, prefijo de autofacturación, categoría y credenciales.

Puede marcarse supervisor, automatización SMS/email y ajuste negociado de baremos.

Los operarios inactivos no aparecen como candidatos en planificación ni autofacturación.

### US-03.04

Como administrador quiero gestionar usuarios internos, roles y cambio de contraseña para asegurar el acceso controlado a la plataforma.

Dependencias: RBAC   |   Referencias legacy: datos_usuario.php, usuarios de compañía

#### Criterios de aceptación

Cada usuario dispone de identidad, rol, empresa y políticas de contraseña.

El cambio de contraseña exige validación de credenciales previas y reglas de complejidad.

Los accesos quedan auditados y pueden bloquearse tras intentos fallidos.

### US-03.05

Como responsable funcional quiero mantener etiquetas, condiciones legales y parámetros globales para reutilizar textos y banderas en presupuestos y facturas.

Dependencias: EP-03.01   |   Referencias legacy: gestor_tipos.php, condiciones.php

#### Criterios de aceptación

Es posible crear, activar o desactivar etiquetas de negocio y condiciones por defecto.

Las condiciones pueden auto-incluirse en documentos según reglas configurables.

Los parámetros globales se gestionan sin cambios de código y con trazabilidad.

## EP-04 · Planificación, agenda y smart dispatch

Prioridad: P0   |   Wave: Wave 1   |   Referencia legacy: seguimiento.php > tareas/actuaciones/planning; datos cabecera de siniestro

Asignar correctamente operarios y citas, respetando disponibilidad, especialidad, capacidad y SLA de primer contacto.

| Historias | Foco de negocio | Salida esperada |
| --- | --- | --- |
| 5 | Asignar correctamente operarios y citas, respetando disponibilidad, especialidad, capacidad y SLA de primer contacto. | Épica lista para refinamiento funcional, diseño técnico, estimación y planificación por sprint. |

### US-04.01

Como tramitador quiero consultar un plan semanal por gremio y operario para elegir el mejor hueco disponible y cumplir el SLA de contacto.

Dependencias: EP-03 operarios   |   Referencias legacy: especialidad_servicio, idtrabajo

#### Criterios de aceptación

La agenda muestra por operario la carga existente, disponibilidad y huecos libres.

El filtrado por especialidad y zona reduce la lista a candidatos válidos.

Los cambios de disponibilidad se reflejan en tiempo real para evitar sobreasignación.

### US-04.02

Como tramitador quiero crear una cita desde un wizard con contexto fijo del expediente para no perder información durante la planificación.

Dependencias: expediente abierto   |   Referencias legacy: planning diario

#### Criterios de aceptación

El formulario de nueva cita muestra siempre referencia, cliente, dirección, teléfonos y daño.

El usuario debe informar fecha, hora, operario y observaciones mínimas.

Al guardar, la cita se vincula al expediente y genera un identificador de trabajo diario.

### US-04.03

Como sistema quiero disparar automáticamente las acciones asociadas a una cita agendada para reducir tareas manuales y tiempos muertos.

Dependencias: motor de eventos   |   Referencias legacy: primer contacto, comunicaciones automáticas

#### Criterios de aceptación

Al agendarse una cita, se ejecutan según reglas la notificación a compañía, el envío al operario y la generación del enlace de seguimiento al cliente.

Si alguna acción secundaria falla, la cita permanece creada y se gestiona el reintento sin perder consistencia.

Cada acción generada queda reflejada en la timeline del expediente.

### US-04.04

Como tramitador quiero tipificar especialidad, tipo de daño, urgencia y fecha tope del expediente para activar correctamente flujos posteriores.

Dependencias: expediente existente   |   Referencias legacy: especialidad_servicio, tipo_danyo, urgente, fecha_tope

#### Criterios de aceptación

No se puede pasar a En Curso sin especialidad y tipo de daño definidos.

La fecha tope alimenta alertas y bandejas de control SLA.

La urgencia modifica prioridad visual y orden en las bandejas.

### US-04.05

Como supervisor quiero reasignar o replanificar una cita con trazabilidad para reaccionar ante ausencias, incidencias o cambios del cliente.

Dependencias: EP-04.02   |   Referencias legacy: estado tarea, planificación

#### Criterios de aceptación

La reasignación conserva histórico de operario anterior, motivo y usuario que realiza el cambio.

El sistema notifica a las partes afectadas según reglas de negocio.

Las citas canceladas o movidas no computan como visitas ejecutadas en reporting.

## EP-05 · App móvil del operario y ejecución en campo

Prioridad: P0   |   Wave: Wave 1   |   Referencia legacy: web app operarios; seguimiento > tareas; informes operarios

Convertir el móvil del operario en el punto único de captura de evidencias, reporte de trabajos y conformidad del cliente.

| Historias | Foco de negocio | Salida esperada |
| --- | --- | --- |
| 5 | Convertir el móvil del operario en el punto único de captura de evidencias, reporte de trabajos y conformidad del cliente. | Épica lista para refinamiento funcional, diseño técnico, estimación y planificación por sprint. |

### US-05.01

Como operario quiero autenticarme y ver únicamente mis expedientes asignados para trabajar con seguridad y foco operativo.

Dependencias: RBAC y maestros de operario   |   Referencias legacy: usuario, contrasena operario

#### Criterios de aceptación

La app muestra agenda y expedientes asignados al operario autenticado.

No se exponen expedientes no asignados ni información financiera innecesaria.

La sesión puede reanudarse de forma segura y cumple con políticas de expiración.

### US-05.02

Como operario quiero consultar datos básicos del expediente y acciones rápidas de llamada, navegación y contacto para llegar mejor preparado a la visita.

Dependencias: citas asignadas   |   Referencias legacy: datos del siniestro y contacto cliente

#### Criterios de aceptación

La app muestra referencia, asegurado, dirección, teléfonos, daño y observaciones relevantes.

Existen accesos rápidos para abrir mapas, llamar o enviar comunicación predefinida.

Los datos se descargan de forma segura y quedan cacheados para uso temporal offline.

### US-05.03

Como operario quiero capturar fotos, audio, vídeo y texto libre para documentar la visita con evidencia suficiente.

Dependencias: permisos de dispositivo y storage   |   Referencias legacy: parte firmado, fotos e informe

#### Criterios de aceptación

La app permite adjuntar varias evidencias clasificadas por antes, durante y después.

Los archivos se comprimen y se suben sin bloquear la experiencia de usuario.

Cada evidencia queda asociada al expediente, a la visita y al autor que la generó.

### US-05.04

Como operario quiero indicar trabajos realizados, trabajos pendientes y posibilidad de nueva visita o liquidación para cerrar correctamente la intervención.

Dependencias: baremos y estado de visita   |   Referencias legacy: trabajos realizados, pendientes, marcar visita, liquidarse

#### Criterios de aceptación

El operario puede registrar texto libre y seleccionar resultado de la visita: completada, pendiente, ausente o requiere material.

Si requiere nueva visita, la app solicita motivo y puede proponer presupuesto preliminar según baremos habilitados.

El envío del parte valida campos mínimos según el resultado elegido.

### US-05.05

Como operario quiero recoger la conformidad y firma del cliente para dejar prueba formal de la intervención realizada.

Dependencias: cierre de reporte   |   Referencias legacy: parte firmado

#### Criterios de aceptación

La firma se captura en pantalla táctil y se almacena como activo vinculado al parte.

El cliente visualiza un resumen legible antes de firmar.

Una vez enviado, el parte genera evento de recepción y no puede alterarse sin crear versión nueva.

## EP-06 · Excepciones operativas, SLA y task manager interno

Prioridad: P1   |   Wave: Wave 2   |   Referencia legacy: seguimiento estado tarea, pendientes, informes caducados, modulos/eventos, tareas y notas

Asegurar que nada queda olvidado: pendientes, informes caducados, tareas internas, alertas persistentes y control de cumplimiento.

| Historias | Foco de negocio | Salida esperada |
| --- | --- | --- |
| 5 | Asegurar que nada queda olvidado: pendientes, informes caducados, tareas internas, alertas persistentes y control de cumplimiento. | Épica lista para refinamiento funcional, diseño técnico, estimación y planificación por sprint. |

### US-06.01

Como sistema quiero detectar citas vencidas sin parte recibido para alimentar la bandeja de informes caducados y activar reclamación al operario.

Dependencias: EP-04 y EP-05   |   Referencias legacy: informes caducados

#### Criterios de aceptación

Un watchdog periódico identifica visitas pasadas sin reporte asociado.

Los expedientes afectados se muestran en una bandeja específica filtrable por operario y gremio.

La salida de la bandeja se produce automáticamente al recibirse el parte o justificar la incidencia.

### US-06.02

Como tramitador quiero mover un expediente a pendiente con causa tipificada para mantener el flujo ordenado cuando el caso no pueda avanzar.

Dependencias: catálogo de causas   |   Referencias legacy: pendientes por cliente ausente, secado, instrucciones periciales, materiales

#### Criterios de aceptación

Las causas de pendiente se parametrizan y pueden requerir fecha de revisión obligatoria.

El expediente en pendiente sigue visible en bandejas y reporting con su causa activa.

La reactivación del expediente queda auditada con motivo y usuario.

### US-06.03

Como usuario interno quiero crear tareas programadas para mí o para un compañero y recibir alertas persistentes hasta resolverlas o posponerlas.

Dependencias: motor de notificaciones   |   Referencias legacy: nueva tarea, bocadillo persistente

#### Criterios de aceptación

Una tarea puede vincularse o no a expediente, tener vencimiento y usuario asignado.

La alerta no desaparece por cambiar de pantalla; exige resolver o posponer con nueva fecha.

Toda tarea conserva histórico de cambios de estado y comentarios.

### US-06.04

Como supervisor quiero un panel kanban/listado de tareas internas para controlar carga administrativa y tiempos de respuesta del equipo.

Dependencias: EP-06.03   |   Referencias legacy: productividad administrativa

#### Criterios de aceptación

Las tareas pueden filtrarse por estado, usuario, prioridad y expediente.

El panel permite cambio de estado con trazabilidad y sin pérdida de contexto.

Los tiempos de resolución alimentan métricas de rendimiento administrativo.

### US-06.05

Como motor de negocio quiero pausar o recalcular los SLA considerando festivos, urgencias y estados suspendidos para medir correctamente el cumplimiento.

Dependencias: calendario laboral y reglas   |   Referencias legacy: módulo de festivos relacionado con eventos

#### Criterios de aceptación

El cálculo SLA distingue tiempo objetivo, tiempo suspendido y tiempo efectivo.

Los festivos y pausas justificadas no penalizan indebidamente los indicadores.

Las reglas de recálculo son configurables por compañía y tipo de servicio.

## EP-07 · Baremos, presupuesto y validación técnica

Prioridad: P1   |   Wave: Wave 2   |   Referencia legacy: panel_control.php baremos; seguimiento > económicos; presupuesto legacy

Traducir la ejecución técnica a conceptos económicos estructurados y auditables, listos para facturación y control de margen.

| Historias | Foco de negocio | Salida esperada |
| --- | --- | --- |
| 4 | Traducir la ejecución técnica a conceptos económicos estructurados y auditables, listos para facturación y control de margen. | Épica lista para refinamiento funcional, diseño técnico, estimación y planificación por sprint. |

### US-07.01

Como responsable de tarifas quiero mantener baremos jerárquicos por compañía, especialidad y partida para soportar precios de cliente y de operario.

Dependencias: EP-03 compañías y operarios   |   Referencias legacy: panel_control.php

#### Criterios de aceptación

Cada partida guarda código, descripción, especialidad, precio cliente, precio operario, cantidad y flags de uso.

Puede importarse y actualizarse información masiva mediante CSV con validación de columnas.

Las modificaciones de tarifa quedan versionadas con fecha de vigencia.

### US-07.02

Como tramitador quiero construir un presupuesto seleccionando especialidad, epígrafe y trabajos aplicables para estructurar correctamente el coste del expediente.

Dependencias: baremos disponibles   |   Referencias legacy: árbol de presupuesto

#### Criterios de aceptación

La interfaz permite añadir conceptos, cantidades, observaciones y descuentos autorizados.

Los conceptos heredados de baremo pueden marcarse como libres solo si la regla lo permite.

El presupuesto calcula automáticamente subtotales, descuentos e IVA aplicable.

### US-07.03

Como supervisor quiero validar trabajos realizados e informe de operario antes de cerrar técnicamente el expediente para asegurar consistencia entre lo ejecutado y lo facturable.

Dependencias: parte recibido   |   Referencias legacy: validación en verde y finalización

#### Criterios de aceptación

No puede marcarse expediente como finalizado si no existe informe operativo asociado.

La validación visual diferencia conceptos pendientes, validados y rechazados.

Toda corrección posterior a la validación genera nueva versión o rastro de auditoría.

### US-07.04

Como sistema quiero calcular margen previsto por expediente y desviación frente a baremo para ayudar a controlar rentabilidad antes de facturar.

Dependencias: EP-07.01 y EP-05   |   Referencias legacy: precio cliente vs precio operario

#### Criterios de aceptación

El sistema calcula coste estimado, ingreso estimado y margen por expediente y por partida.

Las desviaciones sobre descuentos o importes fuera de baremo quedan resaltadas.

La información está disponible para supervisor, financiero y BI.

## EP-08 · Facturación, cobro y tesorería

Prioridad: P1   |   Wave: Wave 2   |   Referencia legacy: facturar_07.php, informes_facturas.php, empresa.php prefijo factura, form_compania forma de pago/cuenta bancaria

Garantizar que todo expediente finalizado se facture, se envíe por el protocolo correcto y se controle hasta el cobro.

| Historias | Foco de negocio | Salida esperada |
| --- | --- | --- |
| 5 | Garantizar que todo expediente finalizado se facture, se envíe por el protocolo correcto y se controle hasta el cobro. | Épica lista para refinamiento funcional, diseño técnico, estimación y planificación por sprint. |

### US-08.01

Como financiero quiero emitir facturas desde expedientes finalizados con series, numeración y forma de pago correctas para evitar errores contables.

Dependencias: EP-07 validación técnica   |   Referencias legacy: numero, fecha_factura, facturacion_series_id_serie, forma_pago, cuenta_bancaria

#### Criterios de aceptación

El sistema no permite facturar expedientes no finalizados o sin conceptos validados.

La numeración respeta serie, prefijo y secuencia sin duplicidades.

La factura conserva vínculo trazable con expediente, compañía, empresa y partidas de origen.

### US-08.02

Como sistema quiero enviar la factura por el canal exigido por cada cliente para automatizar la salida documental y reducir trabajo manual.

Dependencias: maestros de compañía e integración   |   Referencias legacy: protocolo de comunicación por compañía

#### Criterios de aceptación

Cada compañía puede definir envío por email, API, portal o formato estructurado específico.

El resultado del envío queda registrado con fecha, acuse o error detallado.

Los fallos de transmisión generan cola de reintento y alerta operativa.

### US-08.03

Como financiero quiero una bandeja de pendientes de facturar para detectar expedientes cerrados que aún no han generado factura.

Dependencias: estados de expediente   |   Referencias legacy: pendientes de facturar

#### Criterios de aceptación

La bandeja lista expedientes finalizados sin factura emitida.

Puede filtrarse por compañía, empresa, fecha de finalización y responsable.

La salida de la bandeja es automática al emitirse correctamente la factura.

### US-08.04

Como financiero quiero una bandeja de facturas caducadas para reclamar cobros no recibidos dentro del plazo previsto.

Dependencias: calendario de cobro y conciliación   |   Referencias legacy: facturas caducadas

#### Criterios de aceptación

Una factura pasa a caducada según regla de vencimiento y estado de cobro.

La bandeja permite registrar gestiones de reclamación y próximo seguimiento.

Las facturas cobradas salen automáticamente de la bandeja y actualizan tesorería.

### US-08.05

Como contabilidad quiero exportar facturas y asientos a Excel/CSV/ContaPlus para integrarme con el ecosistema financiero existente.

Dependencias: estructura contable   |   Referencias legacy: informes_facturas.php, subcuentas y exportación

#### Criterios de aceptación

La exportación respeta filtros por empresa, banco, compañía, serie y estados.

Los formatos generados son consistentes con el esquema de importación objetivo.

Toda exportación queda registrada con usuario, fecha, parámetros y fichero generado.

## EP-09 · Proveedores y logística de materiales

Prioridad: P1   |   Wave: Wave 2   |   Referencia legacy: pedidos a recoger, pedidos caducados, proveedores

Controlar pedidos de material vinculados al expediente y evitar paralizaciones por falta de suministro.

| Historias | Foco de negocio | Salida esperada |
| --- | --- | --- |
| 4 | Controlar pedidos de material vinculados al expediente y evitar paralizaciones por falta de suministro. | Épica lista para refinamiento funcional, diseño técnico, estimación y planificación por sprint. |

### US-09.01

Como tramitador quiero crear pedidos de material ligados al expediente, proveedor y fecha límite para gestionar correctamente la logística de la reparación.

Dependencias: maestros de proveedor   |   Referencias legacy: módulo proveedores, deadline de entrega

#### Criterios de aceptación

Cada pedido incluye proveedor, materiales, cantidades, fecha límite y visita asociada si aplica.

El pedido queda visible en el expediente y en el centro logístico.

Las modificaciones posteriores quedan auditadas y notificadas al proveedor cuando procede.

### US-09.02

Como sistema quiero notificar al proveedor por email o portal ligero con enlace seguro para confirmar disponibilidad del material.

Dependencias: conectores de mensajería   |   Referencias legacy: web app proveedor, magic link

#### Criterios de aceptación

El proveedor recibe detalle del pedido y una acción segura de confirmación.

La confirmación cambia el estado a listo para recoger y genera evento al ERP.

Las confirmaciones inválidas, duplicadas o caducadas se rechazan de forma controlada.

### US-09.03

Como tramitador quiero una bandeja de pedidos a recoger para reactivar rápidamente la planificación cuando el material esté listo.

Dependencias: EP-09.02   |   Referencias legacy: pedidos a recoger

#### Criterios de aceptación

La bandeja muestra pedidos confirmados y pendientes de cita de recogida o nueva visita.

Desde la bandeja puede abrirse el expediente y lanzar nueva planificación.

El pedido desaparece de la bandeja cuando se recoge o se consume en la visita posterior.

### US-09.04

Como supervisor quiero detectar pedidos caducados y retrasos de proveedor para anticiparme a reclamaciones y renegociar plazos.

Dependencias: deadlines operativos   |   Referencias legacy: pedidos caducados

#### Criterios de aceptación

Un monitor periódico identifica pedidos vencidos sin confirmación.

La bandeja de caducados permite filtrar por proveedor, expediente, antigüedad y compañía.

El sistema registra acciones correctivas y causa de cierre del retraso.

## EP-10 · BI, reporting y autofacturación

Prioridad: P2   |   Wave: Wave 3   |   Referencia legacy: informes_facturas.php, cuadro de gerencia, autofacturación subcontratas

Explotar la información operativa y financiera para dirección, control de rentabilidad y gestión de subcontratados.

| Historias | Foco de negocio | Salida esperada |
| --- | --- | --- |
| 4 | Explotar la información operativa y financiera para dirección, control de rentabilidad y gestión de subcontratados. | Épica lista para refinamiento funcional, diseño técnico, estimación y planificación por sprint. |

### US-10.01

Como dirección quiero un cuadro de mando con KPIs operativos, financieros y administrativos para gestionar la empresa con datos fiables.

Dependencias: modelos de datos consolidados   |   Referencias legacy: cuadro de gerencia

#### Criterios de aceptación

El dashboard muestra volumen de expedientes, SLA, margen, facturación, cobro y productividad.

Las métricas pueden filtrarse por rango temporal, empresa, compañía, gremio y operario.

Las cifras visibles coinciden con las fuentes transaccionales auditadas o con vistas materializadas validadas.

### US-10.02

Como responsable operativo quiero análisis de rentabilidad por expediente, compañía, gremio y operario para identificar fugas de margen.

Dependencias: EP-07 y EP-08   |   Referencias legacy: rentabilidad por operario

#### Criterios de aceptación

El sistema calcula ingresos, costes y margen real y previsto en los cortes definidos.

Puede detectarse desvío respecto a baremo, incidencias recurrentes y expedientes deficitarios.

Los indicadores pueden exportarse a formatos explotables por negocio.

### US-10.03

Como contabilidad quiero reporting masivo de facturas con filtros avanzados y generación de PDFs o lotes exportables para cierres periódicos.

Dependencias: motor de informes   |   Referencias legacy: informes_facturas.php

#### Criterios de aceptación

El informe permite filtrar por empresa, banco, compañía, serie, estados y rango de fechas.

Puede obtenerse vista en pantalla, exportación tabular y documentos en lote.

La ejecución respeta umbrales de rendimiento y paginación para grandes volúmenes.

### US-10.04

Como financiero quiero generar autofacturación mensual de subcontratados para liquidar de forma controlada la red externa.

Dependencias: maestros de operario y trabajos liquidados   |   Referencias legacy: prefijo_factura operario, autofacturación

#### Criterios de aceptación

El sistema identifica expedientes y conceptos liquidables por operario externo y período.

La autofactura utiliza prefijo, datos fiscales y cuenta bancaria del operario.

Antes de emitir, el usuario puede revisar importes, exclusiones y duplicidades potenciales.

## EP-11 · Portal de peritos y auditoría técnica

Prioridad: P2   |   Wave: Wave 3   |   Referencia legacy: seguimiento perito; pendientes por instrucciones periciales

Permitir a peritos externos revisar evidencias y emitir instrucciones sin bloquear el expediente en correo o canales paralelos.

| Historias | Foco de negocio | Salida esperada |
| --- | --- | --- |
| 3 | Permitir a peritos externos revisar evidencias y emitir instrucciones sin bloquear el expediente en correo o canales paralelos. | Épica lista para refinamiento funcional, diseño técnico, estimación y planificación por sprint. |

### US-11.01

Como perito quiero acceder solo a los expedientes que tengo asignados para revisar el caso sin exponer información sensible de otros clientes.

Dependencias: RBAC y asignación de perito   |   Referencias legacy: pestaña perito

#### Criterios de aceptación

El portal muestra únicamente expedientes asignados al perito autenticado.

No se exponen datos financieros ni configuraciones internas ajenas a la revisión técnica.

Los accesos y visualizaciones relevantes quedan auditados.

### US-11.02

Como perito quiero visualizar parte, documentos y evidencias gráficas para emitir criterio técnico sin desplazarme cuando no sea necesario.

Dependencias: EP-05 y gestión documental   |   Referencias legacy: parte y fotos del expediente

#### Criterios de aceptación

El portal muestra PDF, imágenes y datos esenciales del siniestro en modo solo lectura.

Los archivos se sirven de forma segura con autorización temporal o proxy controlado.

Las evidencias cargan con rendimiento aceptable incluso en expedientes con múltiples adjuntos.

### US-11.03

Como perito quiero emitir instrucciones o aprobación desde el portal para desbloquear o redirigir el flujo del expediente.

Dependencias: timeline y motor de eventos   |   Referencias legacy: espera de instrucciones periciales

#### Criterios de aceptación

La instrucción queda registrada en la timeline del expediente con autor y fecha.

El envío puede cambiar el estado de pendiente a reactivado si la regla de negocio lo permite.

La oficina recibe notificación inmediata y trazable de la resolución pericial.

## EP-12 · Portal de transparencia para el asegurado / cliente final

Prioridad: P2   |   Wave: Wave 3   |   Referencia legacy: comunicaciones con asegurados, seguimiento externo

Reducir llamadas y mejorar la experiencia del asegurado mediante un enlace seguro de seguimiento y gestión de cita.

| Historias | Foco de negocio | Salida esperada |
| --- | --- | --- |
| 4 | Reducir llamadas y mejorar la experiencia del asegurado mediante un enlace seguro de seguimiento y gestión de cita. | Épica lista para refinamiento funcional, diseño técnico, estimación y planificación por sprint. |

### US-12.01

Como cliente final quiero recibir un enlace seguro sin registro para consultar el estado de mi expediente desde el móvil.

Dependencias: EP-04 cita y EP-02 comunicaciones   |   Referencias legacy: seguimiento para asegurado

#### Criterios de aceptación

El enlace se genera con token temporal y acceso acotado al expediente correspondiente.

La vista muestra solo información permitida: estado, cita, contacto y evolución general.

El acceso no requiere usuario/contraseña y caduca según política definida.

### US-12.02

Como cliente final quiero ver la cita, la franja horaria y los datos básicos del operario para ganar confianza y reducir incertidumbre.

Dependencias: planificación y maestros de operario   |   Referencias legacy: confirmación de cita

#### Criterios de aceptación

La pantalla muestra fecha, hora, estado de la cita y nombre o identificación autorizada del técnico.

La información se actualiza si la cita se reprograma.

No se muestran datos internos o sensibles del operario más allá de lo permitido.

### US-12.03

Como cliente final quiero confirmar o solicitar cambio de cita desde el portal para reducir fricción y llamadas al call center.

Dependencias: EP-04   |   Referencias legacy: comunicación con asegurado

#### Criterios de aceptación

El cliente puede confirmar asistencia o solicitar nueva franja con motivo.

La acción queda registrada en la timeline del expediente y notifica a la oficina.

Las solicitudes fuera de plazo o incompatibles se gestionan con mensaje claro y ruta alternativa.

### US-12.04

Como negocio quiero recoger valoración final del servicio para medir satisfacción y cerrar el expediente con feedback del cliente.

Dependencias: expediente finalizado   |   Referencias legacy: encuestas y calidad

#### Criterios de aceptación

Tras la finalización, el portal puede mostrar encuesta o NPS configurado.

Las respuestas se almacenan vinculadas al expediente y al canal de recogida.

Los resultados alimentan reporting de calidad y no afectan al cierre económico salvo regla expresa.

## EP-13 · Migración, calidad de datos y transición desde PWGS

Prioridad: P0   |   Wave: Wave 0-2   |   Referencia legacy: Anexo de transición PWGS completo

Permitir una transición ordenada desde el ERP heredado asegurando equivalencia funcional, trazabilidad y limpieza de datos.

| Historias | Foco de negocio | Salida esperada |
| --- | --- | --- |
| 5 | Permitir una transición ordenada desde el ERP heredado asegurando equivalencia funcional, trazabilidad y limpieza de datos. | Épica lista para refinamiento funcional, diseño técnico, estimación y planificación por sprint. |

### US-13.01

Como responsable de migración quiero una matriz campo a campo entre PWGS y el nuevo ERP para evitar pérdida funcional y ambigüedad en el rediseño.

Dependencias: documento maestro v3   |   Referencias legacy: anexo 18 completo

#### Criterios de aceptación

Cada campo legacy se asigna a entidad destino, atributo nuevo, regla de transformación y criticidad.

Los campos obsoletos, fusionados o reemplazados quedan justificados explícitamente.

La matriz se mantiene versionada y aprobada por negocio y tecnología.

### US-13.02

Como data architect quiero definir reglas de calidad, normalización y deduplicación para migrar expedientes, compañías, operarios y baremos con consistencia.

Dependencias: inventario de datos   |   Referencias legacy: maestros y formularios PWGS

#### Criterios de aceptación

Se definen reglas de formato para NIF, teléfonos, direcciones, IBAN, códigos y correos.

El proceso detecta duplicados y propone estrategia de consolidación o rechazo.

Las incidencias de calidad generan reporte accionable antes de la carga definitiva.

### US-13.03

Como equipo de implantación quiero herramientas ETL reproducibles para ejecutar cargas iniciales y parciales con control de errores.

Dependencias: matriz y reglas de calidad   |   Referencias legacy: toda la base legacy

#### Criterios de aceptación

Las cargas pueden ejecutarse en modo simulación y modo real con trazabilidad completa.

Cada corrida informa registros insertados, actualizados, rechazados y su motivo.

El proceso puede reanudarse sin crear duplicados ni corromper datos ya migrados.

### US-13.04

Como negocio quiero un periodo de coexistencia controlada con validación paralela para comparar resultados entre sistema legacy y nuevo ERP.

Dependencias: entorno de preproducción   |   Referencias legacy: operación diaria PWGS

#### Criterios de aceptación

Se definen procesos críticos a contrastar en doble registro o reconciliación temporal.

Existen informes de divergencias entre ambos sistemas con responsable de resolución.

La salida a producción se aprueba solo tras cumplir umbrales acordados de consistencia.

### US-13.05

Como responsable de implantación quiero un plan de formación y transición por perfiles para minimizar rechazo y asegurar adopción del nuevo flujo.

Dependencias: backlog priorizado y UX validada   |   Referencias legacy: procesos operativos actuales

#### Criterios de aceptación

Se identifican perfiles de usuario y itinerarios de formación específicos.

Cada módulo core dispone de guías operativas y escenarios de prueba para negocio.

Se recoge feedback post-implantación y se priorizan ajustes en un backlog evolutivo.

# 5. Reglas de refinamiento y control de calidad del backlog

## Definition of Ready (DoR)

La historia tiene actor, objetivo, valor y contexto funcional comprensible por negocio y tecnología.

Se han identificado dependencias, reglas de negocio y fuentes de datos afectadas.

Existen criterios de aceptación verificables y un responsable funcional para resolver dudas.

La historia está asignada a una épica y release objetivo, y tiene impacto estimable.

## Definition of Done (DoD)

Desarrollo completado con pruebas unitarias e integración mínimas acordadas.

Validación funcional superada sobre criterios de aceptación y reglas de negocio asociadas.

Trazabilidad actualizada: documentación, eventos, contratos API, migraciones y auditoría.

Monitorización, permisos, mensajes de error y logs operativos verificados antes de despliegue.

# 6. Observaciones finales para planificación

Este backlog no sustituye al análisis detallado de procesos ni al diseño técnico de bajo nivel. Su función es convertir el documento maestro y el anexo de transición en una estructura gestionable por producto y desarrollo. La siguiente actividad recomendada es descomponer las historias P0 y P1 en tareas técnicas, estimarlas por complejidad y vincularlas a un roadmap de releases con responsables y fechas objetivo.