# Plan operativo para Claude Code

ERP de gestión de siniestros del hogar · Arquitectura base, secuencia de ejecución y prompt operativo de arranque

Objetivo Definir una base técnica robusta y una instrucción operativa exhaustiva para arrancar el desarrollo del ERP con Claude Code sin ambigüedad arquitectónica ni dispersión tecnológica. Premisa tecnológica GitHub + Supabase + Resend + Cloudflare Resultado esperado Monorepo preparado, arquitectura documentada, modelo de datos inicial, backend edge, frontend base y primer vertical slice funcional.

Resumen ejecutivo

Este documento traslada el plan operativo para Claude Code a un formato utilizable por dirección técnica y por el propio agente de IA. La propuesta fija una arquitectura principal, reparte responsabilidades por plataforma, define el orden de construcción y establece los entregables mínimos que Claude Code debe generar para iniciar el proyecto con disciplina técnica.

| Plataforma | Responsabilidad principal | Notas de uso |
| --- | --- | --- |
| GitHub | Repositorio, PR, CI/CD y control de releases | Monorepo, branch protection, CODEOWNERS y workflows por entorno. |
| Supabase | Fuente de verdad de datos, Auth, Realtime y Storage | PostgreSQL transaccional, RLS y metadatos documentales. |
| Cloudflare | Backend edge, seguridad, colas y watchdogs | Workers para APIs y orquestación; Queues y Cron para automatizaciones. |
| Resend | Correo transaccional y webhooks de email | Entrega y recepción integradas, siempre registradas en el ERP. |

# 1. Arquitectura principal que debe adoptar Claude Code

Claude Code debe actuar como arquitecto ejecutor. No debe proponer una demo genérica, sino construir la base real del sistema bajo un reparto estricto de responsabilidades: Supabase como núcleo de datos, Cloudflare Workers como capa de backend y orquestación, frontend React/TypeScript para las interfaces de usuario y Resend como transporte de correo.

La base de datos es la fuente de verdad del dominio y de la trazabilidad.

Las mutaciones críticas del expediente solo se ejecutan desde backend.

El expediente se gobierna por una máquina de estados estricta.

Las evidencias, firmas y documentos se modelan desde la primera iteración.

La seguridad se diseña desde el principio con RLS, signed URLs y segregación por rol.

La construcción debe seguir vertical slices funcionales, no módulos aislados sin flujo.

| Capa | Tecnología | Responsabilidad | Restricción clave |
| --- | --- | --- | --- |
| UI | React + TypeScript + Vite | Backoffice, portales y PWA de operarios | No contiene lógica crítica del dominio. |
| Edge API | Cloudflare Workers | Casos de uso, permisos, validación y transiciones | Toda mutación crítica pasa por aquí. |
| Persistencia | Supabase PostgreSQL | Datos transaccionales, estados, auditoría y catálogos | Single source of truth. |
| Documentos | Supabase Storage | Evidencias, partes, firmas, PDFs y adjuntos | Buckets privados con acceso temporal firmado. |
| Mensajería | Resend | Emails operativos y eventos de correo | El histórico oficial se persiste en el ERP. |

# 2. Estructura del proyecto y orden de ejecución

Claude Code debe trabajar sobre un monorepo. La estructura debe permitir evolucionar por aplicaciones, paquetes compartidos y migraciones de base de datos sin mezclar dominio, infraestructura y presentación.

/apps /backoffice-web /operator-pwa /customer-portal /expert-portal /supplier-portal /edge-api /packages /ui /domain /application /infrastructure /shared /validators /types /supabase /migrations /seed /policies /docs /architecture /adr /api /deployment /.github /workflows

| Paso | Entregable obligatorio | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Documento de arquitectura principal | Visión, stack, capas, módulos, seguridad y criterios de diseño. |
| 2 | ADRs iniciales | Decisiones irreversibles documentadas desde el inicio. |
| 3 | Monorepo y scaffold | Estructura creada con apps, packages y configuración base. |
| 4 | Modelo de dominio y migraciones SQL | Entidades core, relaciones, enums, estados y auditoría. |
| 5 | Backend edge base | Router, módulos principales, validación y patrón de error. |
| 6 | Frontend base | Login, layout autenticado, lista y detalle de expedientes. |
| 7 | Primer vertical slice funcional | Creación de cita, cambio de estado y trazabilidad completa. |

# 3. Modelo funcional mínimo y máquina de estados

Claude Code debe representar correctamente el dominio de siniestros. El expediente no es un ticket genérico; es una entidad con ciclo de vida, relaciones externas, trazabilidad y consecuencias económicas.

| Bloque | Entidades mínimas |
| --- | --- |
| Identidad | users, roles, permissions, user_profiles |
| Negocio | expedientes, companias, empresas_facturadoras, asegurados, operarios, proveedores, peritos |
| Operativa | citas, comunicaciones, partes_operario, evidencias, documentos, tareas_internas |
| Económico | baremos, partidas_baremo, presupuestos, lineas_presupuesto, facturas, pagos |
| Logística | pedidos_material, lineas_pedido, confirmaciones_proveedor |
| Gobierno | historial_estados, auditoria, eventos_dominio, catalogos |

| Estado | Propósito operacional | Transición típica |
| --- | --- | --- |
| NUEVO | Expediente recién creado o ingerido | Alta inicial |
| NO_ASIGNADO | Pendiente de clasificación o cita | Validación mínima completada |
| EN_PLANIFICACION | Se está gestionando la asignación de operario | Entrada al planificador |
| EN_CURSO | Existe cita o intervención activa | Cita confirmada |
| PENDIENTE_MATERIAL | Bloqueado por compra o recogida de materiales | Parte indica falta de material |
| PENDIENTE_PERITO | Pendiente de instrucción pericial | Requiere validación externa |
| FINALIZADO | Trabajo y parte validados técnicamente | Cierre técnico |
| FACTURADO | Factura emitida y registrada | Cierre económico parcial |
| COBRADO | Cobro confirmado | Conciliación de pago |
| CERRADO | Expediente concluido | Fin administrativo |

# 4. Primer vertical slice que Claude Code debe construir

El arranque no debe intentar cubrir todo el ERP. Claude Code debe construir un primer flujo operativo completo y demostrable que valide la arquitectura y la capacidad de evolucionar.

Login y layout autenticado para backoffice.

Listado de expedientes con filtros básicos.

Detalle del expediente con datos clave y timeline cronológico.

Alta de una cita mediante modal o wizard controlado.

Cambio de estado desde NO_ASIGNADO o EN_PLANIFICACION a EN_CURSO.

Registro automático en historial de estados y tabla de auditoría.

Documentación de variables de entorno y despliegue a dev/staging.

| Componente | Debe incluir | No debe hacer |
| --- | --- | --- |
| Listado de expedientes | Búsqueda, filtros, paginación y acceso a detalle | Ejecutar mutaciones sensibles desde cliente. |
| Detalle de expediente | Cabecera, datos del siniestro, estado y timeline | Ocultar historial o romper el contexto del expediente. |
| Nueva cita | Validación de campos, selección de gremio y fecha/hora | Cambiar estados sin pasar por backend. |
| Backend de citas | Caso de uso, validación, transición y auditoría | Permitir transiciones inconsistentes. |

# 5. Criterios de seguridad, documentos y automatización

La seguridad y la gestión documental deben existir desde la primera iteración. No deben tratarse como mejoras posteriores. Claude Code debe asumir que el sistema gestionará datos personales, firmas, fotos y documentos vinculados a expedientes vivos.

RLS obligatoria en tablas sensibles y segmentación por rol.

Storage privado para evidencias, firmas, partes y PDFs.

Signed URLs temporales para acceso documental controlado.

Auditoría transversal: quién hizo qué, cuándo y sobre qué entidad.

Cloudflare WAF, rate limiting y endurecimiento de endpoints públicos.

Colas para generación de PDFs, emails desacoplados y reprocesos.

Cron jobs para watchdogs: informes caducados, pedidos caducados y facturas vencidas.

# 6. Instrucción de uso en Claude Code

Este documento debe pegarse en Claude Code como prompt maestro de arranque o incorporarse a la documentación del proyecto. El agente debe trabajar por fases y generar archivos reales, no solo recomendaciones teóricas.

| Regla operativa | Interpretación esperada |
| --- | --- |
| Genera archivos reales | Claude Code debe crear estructura, migraciones, README y scaffold de código. |
| Documenta decisiones | Cada decisión de arquitectura relevante se registra en /docs/adr. |
| Avanza por fases | No debe intentar implementar todos los módulos en paralelo. |
| Usa defaults razonables | Si hay ambigüedad menor, asume un valor sensato y documéntalo. |
| Prioriza vertical slices | Cada iteración debe dejar un flujo demostrable de extremo a extremo. |

Actúa como Principal Software Architect, Senior Full-Stack Engineer, Data Architect y Tech Lead. Objetivo: diseñar e iniciar el desarrollo de un ERP de gestión de siniestros del hogar sobre GitHub + Supabase + Resend + Cloudflare. Premisa tecnológica obligatoria: - GitHub para repositorio, PRs, CI/CD y releases. - Supabase para PostgreSQL, Auth, Realtime, Storage y RLS. - Cloudflare Workers para backend/orquestación, Queues y Cron. - Resend para email transaccional y webhooks. Reglas base: - La base de datos es la fuente de verdad. - Las mutaciones críticas solo se ejecutan desde backend. - El expediente se gobierna por una máquina de estados estricta. - Toda acción relevante deja auditoría. - El frontend no contiene lógica crítica del dominio. Orden de ejecución: 1) Documento de arquitectura principal. 2) ADRs iniciales. 3) Estructura del monorepo. 4) Modelo de dominio. 5) Migraciones SQL iniciales. 6) Backend base edge-api. 7) Frontend base backoffice-web. 8) Primer vertical slice funcional. 9) README de arranque y despliegue. Entidades mínimas: users, roles, operarios, proveedores, peritos, companias, empresas_facturadoras, expedientes, historial_estados, comunicaciones, citas, partes_operario, evidencias, documentos, baremos, partidas_baremo, presupuestos, lineas_presupuesto, facturas, lineas_factura, pedidos_material, tareas_internas y auditoria. Máquina de estados mínima del expediente: NUEVO, NO_ASIGNADO, EN_PLANIFICACION, EN_CURSO, PENDIENTE, PENDIENTE_MATERIAL, PENDIENTE_PERITO, PENDIENTE_CLIENTE, FINALIZADO, FACTURADO, COBRADO, CERRADO, CANCELADO. Primer vertical slice obligatorio: - login - listado de expedientes - detalle de expediente - timeline de comunicaciones - creación de cita - transición controlada de estado - historial y auditoría básica Restricción: No introduzcas nuevas tecnologías salvo que sea imprescindible y lo justifiques explícitamente. Genera archivos reales y mantén consistencia estricta de nombres, capas y contratos.

Recomendación de uso: pegar primero el prompt operativo y, a continuación, añadir una instrucción breve del tipo “empieza por arquitectura, monorepo, migraciones SQL y scaffold del backend y frontend”.